**AREA AMMINSITRATIVA**

**Ufficio n.1**

**Affari generali – Legale, Contenzioso, contratti – personale –– C.E.D.**

**NOME OBIETTIVO: Realizzazione Nuovo Sito Istituzionale del Comune di Alba Adriatica Portale Turistico**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Realizzazione di un sito istituzionale aventi le seguenti caratteristiche:

* progettazione contenutistica e tecnica tale da rendere l’impianto grafico fruibile, leggibile in tutte le sue aree con l'utilizzo di un software CMS (Content Management System) con generazione di documenti in linguaggio "XHTML 1.0 Strict";
* conformità dei contenuti agli obblighi previsti dal D.lgs. 07/03/2005 e ss.mm.ii. e dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che prevede, per i siti web della P.A., l'applicazione dei principi di riconoscibilità, qualità, gestione, aggiornamento, contenuti minimi;
* rispondenza ai requisiti di accessibilità informatica previsti dalla legge 4 del 9/01/2004, del D.P.R. 75/2005 ss.mm.ii. e di quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative (WAI) con validazione "XHTML 1.0 Strict";
* consultabilità ottimizzata anche utilizzando altri strumenti diversi dal PC (palmari, cellulari, smartphone, ecc.);
* conformità alle norme stabilite dal D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali e la relativa diffusione in rete nel rispetto delle misure di sicurezza emanate dal Garante della Privacy in merito alla trasparenza, pubblicità e consultabilità da applicare agli atti e documenti pubblicati dalla P.A.;
* compatibilità con la vigente normativa in materia di Trasparenza Amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e nell’allegato ad esso connesso;
* possibilità da parte del navigatore di poter modificare la grandezza dei caratteri, del video e del contrasto, prevedendo la navigazione con tastiera, alternativa al mouse;

**SCADENZA OBIETTIVO: 30.06.2015**

**FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.**

1. **Affidamento del servizio mediante R.d.O Mepa**

**Scadenza 28/02/2015 Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli**

1. **Messa on line del nuovo sito. Scadenza 01.04.2015 Responsabile Dott.ssa Erminia Zarroli**

**Portale Turistico**

**Realizzazione di un Portale Turistico per pubblicizzare le bellezze di Alba Adriatica**

**Affidamento del servizio e messa on line del portale turistico. Scadenza 31.12.2015**

**SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2015**

**RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

**Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile.**

**RISORSE STRUMENTALI**

Dotazioni assegnate all’Area Amministrativa Ufficio Servizi Interni

**INDICATORI DI RISULTATO**

**Realizzazione nuovo sito e relativo collaudo, realizzazione portale turistico.**

**NOTE**

Incarico finalizzato al coordinamento per l’attività di realizzazione del nuovo sistema informatico del Comune di Alba Adriatica conferito al Dott. Roberto Angelini con determinazione nr. 39 del 15/04/2014.