**AREA TECNICA**

**“Ufficio LL.PP. – Servizi Manutentivi – Demanio Marittimo – SUAP – Commercio – Autorizzazioni Paesaggistiche**

**NOME OBIETTIVO: Sistemazione giardino Scuola Infanzia Via dei Ludi.**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Pulizia da sterpaglie dell’area e sistemazione giardino con impianto di irrigazione e semina di prato.

**SCADENZA OBIETTIVO: 31.10.2015**

**FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.**

1. Pulizia e sistemazione impianti di irrigazione con l’utilizzo degli impianti esistenti
2. Sistemazione a prato e riconsegna giardino praticabile

Scadenza 31/10/2015 Responsabile Arch. Luigi Irelli

**RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

**RISORSE STRUMENTALI**

Dotazioni assegnate all’Area Tecnica

**INDICATORI DI RISULTATO**

**100% fine della sistemazione nei termini previsti;**

**80% sistemazione oltre 15 giorni dei termini previsti;**

**50% sistemazione oltre 30 giorni dei termini previsti;**

**NOTE**